梅州市梅县区中医医院信息化平台建设

项目监理服务采购邀请招标文件

采购代理机构编号：gdjdjlmz-201905-01

采    购   人：梅州市梅县区中医医院

采购代理机构：广东省建东工程监理有限公司（盖章）

日       期：2019年5月

目  录

第一章、	投标邀请书	2

第二章、	供应商须知	4

供应商须知前附表	4

1.	总则	8

2.	招标文件	8

3.	投标文件	9

4.	投标	9

5.	评审	9

6.	采购结果确定	10

7.	合同签订	10

8.	采购代理服务费	10

9.	纪律和监督	11

10.	需要补充的其他内容	12

第三章、评审办法	13

评审办法前附表	13

1.	评审标准	14

2.	评审程序	14

第四章、	商务规范书[即合同文本]	15

第五章、 【采购项目需求】	19

第六章、 投标文件格式	30

- 投标邀请书

___________________（被邀请单位名称）

广东省建东工程监理有限公司梅州分公司(采购代理机构)受梅州市梅县区中医医院(采购人)的委托就 梅州市梅县区中医医院信息化平台建设项目监理服务采购 所需的标的物进行邀请招标。本项目资金已落实，具备采购条件，特邀请符合相关要求的公司参加本项目。

- 项目概况与采购内容

1.1项目概况

| 序号 | 项目名称 | 监理费用（含税）最高限价（人民币:元） | 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅州市梅县区中医医院信息化平台建设项目监理服务 | 198000.00 | 梅县区中医医院 |

1.2采购内容及标段划分情况

（1）采购内容：梅州市梅县区中医医院内信息化平台建设项目监理服务。

（2）标段划分情况：本项目不划分标段。

1.3技术要求：符合国家和行业的相关要求。

1.4质量要求：验收合格。

1.5 本项目设置最高限价，最高限价为【198000.00】元人民币（监理费用（含税）），供应商报价（含税金额）高于最高限价的，其投标将被否决。

- 资格条件

2.1供应商基本资格要求：

报价人须具有有效的住房和城乡建设部门颁发的下列资质之一：

1)工程监理综合资质；

2)通信工程专业乙级以上（含乙级）资质或具有信息系统工程监理乙级以上（含乙级）资质；

2.2项目团队要求：

1)总监理工程师：须至少配备1名总监理工程师，总监理工程师项目总监理工程师必须具备工信部或中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理工程师证书，且通过年审有效，无被停接任务等处罚，且具有中级及以上相关技术职称资格。

2)其他专业监理人员最低配套要求：专业监理工程师1名（至少包括计算机、通信等专业中级及以上技术职称齐全）、监理员不少于1人，并提供相应的监理资格证书。

- 凡具备承担该项目能力并具备上述条件的供应商，投标报名时须提供以下资料到代理机构报名

1)企业法人营业执照副本（复印件加盖公章）；

2)资质证书（复印件加盖公章）；

3)总监理工程师注册证书及职称证书（复印件加盖公章）；

4)专业建立工程师中级职称证书（复印件加盖公章）；

5)监理员资格证书（复印件加盖公章）；

6)法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；

- 报名及招标文件获取时间、地点

4.1报名及获取招标文件时间：〔2019年5月5日至2019年5月9日〕〕，每日上午〔〔8时30分至12时00〕，下午〔14时00分至17时30分〕（北京时间，下同）。

4.2报名及获取招标文件地点：广东省建东工程监理有限公司梅州分公司（广东省梅州市梅县区嘉兴路44号）

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）和递交地点：2019年5月24日15时30分，递交地点为广东省建东工程监理有限公司梅州分公司（广东省梅州市梅县区嘉兴路44号）。逾期送达的投标文件将被拒绝。

5.2本项目将于上述同一时间、地点进行唱价，采购人/采购代理机构邀请供应商的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

5.3出现以下情形时，不予接收投标文件：

5.3.1逾期送达或者未送达指定地点的；

5.3.2未按照本投标邀请书要求获得本项目招标文件的；

5.3.3招标文件规定的其他情形。

6 .联系方式：

6.1 采购人联系方式：0753-2829332

6.1.1 采购单位名称：梅州市梅县区中医医院

6.1.2 采购单位地址：梅州市梅县区宪梓中路52号

6.1.3采购代理机构名称：广东省建东工程监理有限公司

6.1.4 采购单位地址：广东省梅州市梅县区嘉兴路44号

6.1.5联系人：陈工   联系电话：0753-2330556

- 供应商须知

供应商须知前附表

本须知前附表是对供应商须知正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本前附表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 项目概况 | 详见第一章 投标邀请书 |
| 2.1.1 | 招标文件的组成 | / |
| 2.1.3 | 招标文件实质性要求的标识 | （1）招标文件中选识“※”的条款，均为实质性条款，报价人任何不满足实质性条款的参选均将被否决。 （2）非实质性要求的偏离要求：本项目非实质性的要求和条件允许存在偏差/偏离。评审委员会将根据招标文件规定的评审标准，对相关偏差/偏离进行评审。 |
| 3.1 | 投标文件组成和编制要求 | 1、投标文件的组成见“第六章 投标文件格式”. 2、投标文件中凡出现报价人单位落款的地方应盖单位章。 3、投标文件签字盖章必须符合以下其中一种： 1）报价人的法定代表人（负责人）或其授权的代理人逐页签字； 2）加盖报价人单位骑缝章； 3）逐页加盖报价人单位印章。 4、投标文件一式3份，1份正本和2份副本。 5、投标文件的密封和标记要求 （1）投标文件应装订完整，密封后，加贴封条，在封口处加盖骑缝章或者由供应商的法定代表人或其委托代理人签字。 （2）投标文件外层包封上应写明的内容如下： 采购人名称： 采购代理机构名称： 递交投标文件地址： （项目名称）投标文件 供应商名称： 联系人： 联系方式： |
| 3.2 | 投标有效期和报价具体要求 | （1）投标有效期为90天。从递交投标文件截止日起计算。投标有效期不满足招标文件要求的将被否决。 （2）报价具体要求 1）本项目按照国家和行业现行费用定额、预算定额规定及合同条款的规定进行报价； 2）※本次工程监理费按国家发展改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格[2007]670号）的相关费用定额标准文件等规定计费。 3）计费公式:监理费=监理服务收费基价×（1±浮动幅度值）×（1-具体项目报价下浮率）。 4）报价单位根据自身具体情况及工程实际要求报价。本项目报价最高限价（含税）：198000.00元。报价应考虑包含所有的税费、利润及其它相关的一切费用。 5）本项目报价按照《报价一览表》的格式填写，否则，将作否决报价处理。 |
| 4.1.1 | 投标文件递交方式、递交截止时间和递交地点 | 详见第一章投标邀请书 |
| 4.1.3 | 不予接收投标文件的其他情形 | 详见第一章投标邀请书 |
| 5.1 | 唱价时间和地点 | 详见第一章投标邀请书 |
| 6.3 | 成交候选供应商推荐原则 | 按照报价由低至高的顺序依次推荐第一成交候选人和第二成交候选人。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 11.2 | 资格条件 | 1. ※供应商基本资格要求： 报价人须具有有效的住房和城乡建设部门颁发的下列资质之一：1)工程监理综合资质；2)通信工程专业乙级以上（含乙级）资质或具有信息系统工程监理乙级以上（含乙级）资质； 2. ※项目团队要求： 1)总监理工程师：须至少配备1名总监理工程师，对本工程进行总体协调和管理。总监理工程师项目总监理工程师必须具备工信部或中国电子企业协会颁发的信息系统工程监理工程师证书，且通过年审有效，无被停接任务等处罚，且具有中级及以上相关技术职称资格。 2)其他专业监理人员最低配套要求：专业监理工程师1名（至少包括计算机、通信等专业中级及以上技术职称齐全）、监理员不少于1人，并提供相应的监理资格证书。 2．供应商不得存在下列情形之一 （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）被责令停业或破产状态的； （3）被暂停或取消投标、参选、投标资格的； （4）财产被重组、接管、查封、扣押或冻结的； （5）在最近三年内骗取中标、中选、成交的； （6）在最近三年内因严重违反合同约定被解除合同/协议，或取消供应商资格的； （7）在最近五年内参与的采购活动中有行贿犯罪记录的； 3.本项目不接受联合体报价。 |
| 11.3 | 其他 | 1、递交报价文件的报价人不足三家的处理原则：在招标文件获取截止时间前已获取招标文件的潜在供应商不足3家，或报价文件截止递交时间前已递交报价文件的报价人不足3家，或通过符合性审查的合格报价人不足3家的，则该次招标失败。 2、在招标结果公示期间第一成交候选人撤回报价或发出成交通知书后成交人放弃成交的，该报价人将在撤回报价或放弃成交之日起三个月内不得参与采购人的同类招标采购项目。同时，采购人有权按照经评审提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人成为成交人或重新组织采购。 3、本次投标人所有技术商务条款均应符合国家/行业技术规范标准。 |

- 总则

1.1项目概况

1.1.1本招标项目已具备采购条件，现对本项目组织邀请招标采购。采购范围、分包划分情况见第一章“招标公告”或者“投标邀请书”。

1.1.2本项目采购人单位名称及联系方式、招标方式、招标组织形式、资格审查方式见供应商须知前附表。

1.2投标费用

不论结果如何，供应商自行承担所有准备和参与投标有关的费用。

1.3保密

参与投标活动的各方应当对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应当对由此造成的后果承担法律责任。

- 招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1招标文件一般由以下部分组成：

第一章 招标公告/投标邀请书

第二章 供应商须知

第三章 评审办法

第四章 商务规范书

第五章 采购项目需求

第六章 投标文件格式

采购人另有规定的，见供应商须知前附表。

2.1.2招标文件对同一内容的表述应当一致。第一章“招标公告”或者“投标邀请书”与招标文件在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以第一章“招标公告”或者“投标邀请书”为准；供应商须知前附表与供应商须知正文在同一内容的表述上有矛盾或者冲突时，以供应商须知前附表为准。

2.1.3采购人在招标文件中以显著的方式标明实质性要求、条件以及不满足实质性要求和条件的投标将被否决的提示。显著标识方式和具体要求见供应商须知前附表。

2.2招标文件的澄清和修改

供应商对招标文件有疑问的，应以书面形式要求采购人对招标文件进行澄清。所有关于招标文件的澄清和修改均作为招标文件的补充部分。当招标文件的澄清或者修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 投标文件

3.1投标文件的组成和编制要求

投标文件的组成和编制要求见供应商须知前附表。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.2投标有效期和报价要求

3.3.1投标有效期和报价要求的具体要求见供应商须知前附表。

3.3.2采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其投标将被否决。最高限价或者其计算方法见第一章“招标公告”或者“投标邀请书”。采购人不接受供应商的任何低于成本报价的不正当竞争方式。

- 投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标文件递交方式、递交截止时间、递交地点见供应商须知前附表。

4.1.2采购人/采购招标代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收凭证。供应商所递交的投标文件原则上不予退还，除非招标文件另有规定。

4.1.3出现以下情形时，不予接收投标文件：

- 逾期送达或者未送达指定地点的；

- 未按照第一章“招标公告”或者“投标邀请书”要求获得本项目招标文件的；

- 其他情形见供应商须知前附表。

4.2投标文件的修改、撤回和撤销

供应商可以在规定的投标截止时间前修改或者撤回已递交的投标文件。供应商修改的投标文件重新提交的，应按照投标文件的规定编制、密封、标记、递交。供应商在规定的投标截止时间后，不得在投标有效期内撤销其投标。

- 评审

5.1招标小组

评审由招标小组负责，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审的过程和结果。招标小组成员名单在投标结果确定前应当保密。

5.2评审原则

招标小组应遵循公平、公正、科学和择优的原则，按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

5.3评审程序

评审采用经评审的最低价法进行。招标小组应从商务、技术和服务均能满足招标文件实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序，提出成交候选供应商，具体推荐原则见供应商须知前附表。出现多家供应商报价最低且相同时，应组织报价最低的供应商只对价格重新报价，直至报价最低供应商仅为一家。

招标小组应根据招标评审情况编制评标总结报告并由招标小组全体成员签字。

- 采购结果确定

6.1确定成交供应商

6.1.1采购人应在招标小组推荐的成交候选供应商中确定成交供应商。在签订合同之前，成交供应商放弃成交或者不能履行合同的，采购人可以按照招标小组提出的成交候选人名单确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新招标。

6.1.2采用公开招标方式的，采购人应在公告发布媒介公示成交供应商，公示期不少于3日。供应商或者其他利害关系人对招标结果有异议的，应当在成交供应商公示期间提出。

6.2成交通知

成交供应商确定后，采购人应当向成交供应商发出成交通知书，同时通知未成交供应商。成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。

- 合同签订

采购人和成交供应商应当根据招标文件和成交供应商的投标文件订立书面合同。采购人和成交供应商不得订立背离合同实质性内容的其他协议。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格。

- 采购代理服务费

本次招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费的收费标准按中华人民共和国国家发展计划委员会颁布的计价格[2002]1980 号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857 号文件规定的计费标准计费。

| 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100－500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

说明：（1）中标服务费按差额定率累进法计算。

例如：某货物类项目中标金额为300万元(人民币)，计算中标服务费额如下：

100 万元×1.5%＝1.5万元

(300-100)万元×1.1%＝2.2万元

合计收费＝(1.5 +2.2)万元＝3.7万元

（2）中标服务费支付方式：一次性以银行划帐形式支付。

中标服务费缴纳至以下账号：

账户名称:广东省建东工程监理有限公司梅州分公司

开户银行: 交通银行梅州分行营业部

银行账号:496496185018010069745

- 纪律和监督

9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者招标小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.3对招标小组成员的纪律要求

招标小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，招标小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

9.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章、评审办法

评审办法前附表

[下表列举部分常用的评审因素，具体项目应根据实际情况进行补充调整]

| 条款号 |  | 评审内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性评审 | 采购招标小组开始评审时，先进行资格条件符合性评审（满足/不满足），通过了采购小组审查的报价为有效报价，并进入下一阶段的价格比较。 |
| 2.2 | 报价比较 | 按照报价由低至高的顺序依次推荐第一成交候选人和第二成交候选人。当报价相同时，按供应商注册资本大小排序，注册资本大的优先推荐。若供应商注册资本相同的，由采购招标小组自行确定。 |

- 评审标准

评审标准见评审办法前附表。

- 评审程序

2.1符合性评审

2.1.1采购招标小组根据本章评审办法前附表规定的符合性评审标准对投标文件进行评审。有一项不符合评审标准的，采购小组应当否决其投标。

2.1.2供应商有以下情形之一的，采购小组应当否决其投标：

- “供应商不得存在的情形”中规定的任何一种情形；

- 投标文件未按照招标文件要求盖章和签字；

- 报价低于成本或者高于招标文件设定的最高限价；

- 供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

- 不符合招标文件中规定的实质性要求；

- 附有采购人不能接受的条件。

2.1.3评审过程中，采购招标小组认为供应商投标报价可能低于其个别成本的，应当书面要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由采购招标小组认定该供应商以低于成本报价竞争，采购小组应当否决其投标。

2.1.4投标报价有算术错误的，采购招标小组按照以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，采购招标小组应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与根据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.2详细评审

采购招标小组按照本章评审办法前附表规定的详细评审标准进行价格折算，计算出评审价，并编制价格比较一览表。

在评审过程中，采购小组应当以书面形式要求供应商对所递交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清、说明或者对投标文件中的细微偏差进行补正。采购小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或者补正。必要时可以要求供应商递交有关证明和证件的原件，以便核验。

- 商务规范书[即合同文本]

政 府 采 购

合 同 书

（服务类）

招标编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲	方：

电	话：	传		真：	地	址：乙	方：

电	话：	传	真：	地	址：

项目名称：	采购编号：

根据                       项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：	元（¥ 	元）人民币。

二、 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1）本合同项下的服务指 	                         。

2）．......

3）．......

三、 甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

四、 服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自 	年 	月至 	年 	月止。

五、付款方式

本项目分三次付款。

1）、本合同签订后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%；

2）、本项目总进度完成80%后采购人向中标人支付合同总额的50%；

3）、本项目建设完毕并经最终验收通过合格后，采购人向中标人支付监理总费用的剩余费用。

六、验收要求

由甲方组织，按广东省有关规定的规范要求进行验收。

七、违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3）甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰ 向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同， 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

1）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方， 否则，应承担相应责任。

4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式         份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：	年	月	日	签定日期：	年	月	日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五章、 【采购项目需求】

1.1监理服务要求

1.1.1监理服务的范围

为了使我院信息化平台建设项目建设更加规范、有序地进行，需要请专业的信息系统工程监理公司对项目进行监理。通过本次招标，确定一名中标人，对梅州市梅县区中医医院信息化平台建设项目进行监理管理工作,并协助采购人开展项目申报、评审和验收管理、绩效评估等。

梅州市梅县区中医医院信息化建设内容包括但不仅限于：

a医院信息系统

b中心机房及网络设备建设

c数据中心机房建设

d智能视频控制与停车场系统。

1.1.2监理服务周期

项目服务周期自合同双方约定之日（即服务起始日，由双方项目经理签字确认生效）起至项目最终验收合格。

1.2服务要求和工作职责

1.2.1服务要求

监理方必须坚持以“质量第一，预防为主，科学、规范、诚信”作为监理原则，安排工作人员现场办公做好本项目质量和进度控制，协助我中心完成本项目任务提供管理和技术咨询。

1.2.2服务方式

本服务项目要求以现场监理为主要方式进行，监理公司应派总监理工程师和监理工程师按采购人要求驻场，建立项目监理机构，负责整个工程的全程监理工作。

1.2.3监理工作职责

1.2.3.1项目整体设计，组织及实施方案的总体把关；

（1）审核和确认承建单位的实施人员组织和实施计划安排；

（2）协助我中心审核和确认项目实施方案的可行性和安全性；

（3）审核和确认承建单位的质量保证计划；

（4）审核和确认承建单位的进度计划。

1.2.3.2质量控制

（1）系统集成质量的控制

a. 依据合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程设备采购及设备安装的质量；

b.采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，对各项目进行量化考评并排出名次，提出各项目工作的改进意见；

c.协助我中心进行设计方案的审核和确认；

d.协助我中心审核系统软件选型方案；

e.对采购的系统软件的质量进行检验、测试和验收审核；

f.对系统软件的安装调试进行验收审核；

g.根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法。

（2）技术培训质量的控制

a.审核确认承建单位的培训计划；

b.监督承建单位实施培训计划，并征求我中心的反馈意见；

c.审核确认承建单位的培训总结报告。

1.2.3.3进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划及项目实施过程的衔接性，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

（3）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

（4）采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

1.2.3.4项目投资的控制

（1）通过对项目实施方案的把关，确保投资控制在计划范围内合理使用；

（2） 当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

1.2.3.5合同管理

（1） 协助我中心与承建单位签订合同；

（2） 跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（3）对合同工期的延误和延期进行解释，协助我中心处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；

（4）根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议。

1.2.3.6项目信息管理

（1）及时向我中心提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档。

（2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

（4）转发我中心发出的一切指示、通知和业务联系单。

1.2.3.7项目文件的管理

（1）监理方应负责以下文档的编写：

a.项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；

b.项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

c.阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

（2）监理方应参与以下文档的管理：

a.项目实施期间各类技术文件；

b.合同执行过程中的各类往来文件及存档。

1.2.3.8项目安全的管理

（1）负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

1.2.3.9知识产权的管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用。

1.2.3.10项目会议制度

（1）为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证:

a.项目协调会；

b.项目周例会；

c.项目专题研讨会；

d.项目问题通报会；

e.项目阶段及最终验收会。

（2）监理方还应积极参加以下会议：

a.项目专家论证评审会；

b.项目阶段工作总结会。

1.2.3.11组织协调

（1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（2） 建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（3）立项目安全监督的工作目标。

1.2.3.12测试要求

监理服务包括一系列测试，咨询和监理服务工程中须提供相关的测试设备完成如下测试：

（1）信息网络系统测试:接地电阻测试、电能质量测试、防静电测试、工程电气性能测试、纤特性试、网络安全和管理功能复核测试、网络安全防护和网络管理设备自身安全性测试、网络设备、存储设备和服务器设备安全性测试、网络吞吐量测试。

（2）信息应用系统测试:功能测试、安全性测试、可靠性测试、性能测试、适应性测试、互操作性测试、易用性测试、可扩展性测试、用户文档测试、

信息资源开发测试、完整性测试、准确性测试、格式测试。

1.2.3.13对监理服务的考核

委托人对监理开展相关工作实行严格的服务质量考核办法，对其工作质量进行评价考核监督。双方约定，合同签署后应在本考核办法的基础上制定具体的考核细则，考核细则经双方项目经理签署后执行。评价所用表格样式、内容由双方在执行过程中制定。合同支付与考核挂钩。

(1)考核评分办法

委托人对监理的服务质量每月考核一次，总分 100分。得分分为四级：优（100—120分）、良（80—100分）、中（60—80）、可（40—60分）、差（0—40分），主要对以下 7 个评分项进行考核，月度考核得分由基本分和附加分组成，基本分是监理当月在该评分项上的服务评价得分，附加分是监理当月在该评分项上的奖励分数。监理月度考核评分是当月 7 个评分项的基本分与附加分的加和。

a.法律法规、行业标准应用能力。准确掌握项目现状，结合委托人资源，运用有关法律法规、行业标准规定的要求制定设备采购验收标准、设备安装验收标准，建立有效的测试环境和测试方法测试或验证采购设备的技术参数、质量、安全、可靠性等指标。（基本分满分为 20，附加分满分为 5）

b.计划管理能力。准确、科学、详实地编制项目整体监理计划、监理规划和监理实施细则等方案，有很强的管理和控制能力，在监理执行中能进行及时改进和优化监理方法。（基本分满分为 20，附加分满分为 5）

c.监督控制能力。在项目监理工作中建立操作性强的监理规划、监理实施细则和监理服务支持性文档。应规范、完整、系统地管理项目文档。根据监理方案的范围及深度，运用项目的管理工具与服务体系，独立地监督、控制项目及其子项目的质量、投资与进度，维护委托人及各相关方的合法利益。（基本分满分为 20，附加分满分为 5）

d.诚信度。对监理遵循法律法规、行业标准、合同、计划等约定履约的诚信度评价，对监理提交的问题、成因分析、报告等材料内容的真实性的评价。（基本分满分为 15，无附加分）

e.沟通协调能力。建立畅顺高效的沟通平台或沟通机制，开展与各干系人的沟通工作，保障各类信息、问题、解决方法在各干系人和相关方的沟通。能与委托人不同层次的管理或经办人员进行恰如其分的沟通，保障委托人的利益与 PMG 成员进行例行沟通和问题沟通，创造适宜的沟通平台，保障信息及时、完整地传达到相关人或单位。（基本分满分为 10，无附加分）

f.问题响应能力。根据合同约定积极有效地响应委托人提出的问题（以通知信函等方式），娴熟正确地解决问题，并按约定时效要求进行如实反馈和报告。（基本分满分为 5，无附加分）

（2）考评程序

a.自设监理合同签署后的下个月始至项目服务结束，委托人在每月上旬将上月监理的月度考核评分及依据书面告知监理，监理需在告知后 3 个工作日反馈意见，逾期视为无异议。监理对月度考核评分或依据有异议时，应在约定时限内向委托人申请重新评分或确认依据，并提供必要证据，委托人根据重新评分申请及其证据材料，征求其他有关成员意见后进行最终评定。

b.在月度评分通知书中，当有任何一次评价为“差”或有连续两次评价为“可”时，委托人有权发出《整改通知书》要求整改，整改完成后监理提交《整改报告》给委托人。在《整改通知书》发出当月（如当月已考核完毕则顺延至下月），扣减当月监理的月度考核评分 10分。

c.监理综合考核评分以已生效的月度考核评分的算术平均值计算（如算术平均值超过 100时按 100计），已生效的月度考核评分即监理无异议的和委托人最终评定后的月度考核评分。

（3）处罚

连续 2个月评为“差”，即扣除监理合同 5%，若连续 4个月评为“可”，即扣除监理合同 5%；若连续 3个月评为差，采购人有权解除监理合同。

对所监理范围内的项目，如项目生命周期环节中，在里程碑阶段（《需求规格说明书》评审、合同验收、第三方测评和竣工终验）评审中不能通过专家评审，则扣除监理合同金额的千分之五。若连续 2 次不能通过专家评审，则采购人有权扣除或追回监理合同金额的 10%予以处罚。

1.2.4咨询服务的内容

根据我中心业务需求，参与 2016年信息化建设项目需求调研、开发、测试、部署阶段，指导采购人对业务现状、信息化现状全面地调研、梳理，在充分考虑现有信息化建设和业务发展的基础上，提出针对性的、面向技术与管理的咨询意见。审核系统建设的详细需求，确保项目建设满足信息化项目建设方案的总体设计要求以及业务发展的需求。协助采购人制定并组织实施培训计划，并协助采购人进行项目的组织实施管理等工作，协助采购人完善信息化项目管理规范。

1.3项目各阶段监理工作内容

1.3.1系统招标阶段

1）协助我中心进行招标需求确认、拟定项目招标方案；

2）协助我中心编制项目招标预算；

3）做好其他招标准备工作；

4）协助我中心与中标单位谈判；

5）审查项目承包合同。

1.3.2系统详细设计阶段监理

促使工程计划、设计方案满足工程需求，符合相关的法律、法规和标准；协助我中心单位、承建单位消除设计文档在进入工程实施前可预见的缺陷；制定工程管理的组织机构方案并协助招标方组建相关机构，并提供相关培训；

从设计阶段开始，每月编制监理月报向招标方综合报告和评价本月的质量和进度、合同执行情况、发生的重大事件、下月工作的计划、需要配合的事宜以及发生变化的可能性与应对措施。

1.3.3设备/材料采购监理

审核承包单位的设备采购计划和设备采购清单；检查工程采用硬件、第三方软件是否符合招标文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，严格审查出厂合格证明、检测报告等证明，保证所有硬件、第三方软件都符合合同要求；订货进货验证；组织到货验收；鉴定、设备移交等。

1.3.4实施阶段监理

（1）实施前的监理

根据工程的总体规划，与我中心联合对集成商制定的工程总体实施方案、技术方案、实施策略、实施规范等进行审核评估；审核实施设计方案：开工前，由监理单位组织对承建商的实施方案的审核，审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求，依据设计招标文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍；审批实施组织设计：对实施单位的准备情况进行监督；审核实施进度计划：对实施单位的实施进度计划进行评估和审查；审核工程实施人员：确认实施方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

（2）实施阶段的监理

工程材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；工程材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验：检查工程采用硬件、第三方软件是否符合招标文件或技术方案所确定的品牌、型号、规格和质量标准，严格审查出厂合格证明、检测报告等证明，保证所有硬件、第三方软件都符合合同要求；促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准；对工程实施各个阶段的安装工艺进行检查；审核项目各个阶段进度计划；对工程中各项目以及工程整体的进展状况进行评审及监控，定期检查汇报工程实际进度情况，审核承建商的进度报告，对工程实施过程中各个阶段的实施成果进行评审和管理；督促、检查承建单位进度执行情况；督促承建商严格执行项目合同、国家相关技术标准、规范，对违反要求的及时向招标方报告，并提出处理方案。对工程中的难点、重点进行特别检查，做好分项验收工作；

根据工程进度情况，对阶段测试方案进行评审，并根据测试方案对已完成部分进行测试，就发现的问题提出处理方案；管理项目的时间进度，监控项目计划的制定和执行，帮助预测、识别项目中出现的主要问题和面临的主要风险因素，并跟踪、协调解决各种项目问题和风险；审查工程变更，提出监理意见，对工程的重大变更进行审核和有效控制，处理好各种变更及索赔事宜；

现质量问题时及时向招标方报告，并提出处理方案；审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；组织召开工程例会和工程专项会议；其他需要监理的事项。

1.3.5试运行阶段的监理

协助我中心确认工程进入试运行；监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；进行试运行期系统检测或测试，做出检测或测试报告；试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；进行试运行时间核算；协助我中心确认试运行通过。

1.3.6验收阶段监理

对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；监督检查承建单位作好用户培训工作，检查工程各式用户文档； 审核承建商功能和性能测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量；协助招标方审批承建商的验收申请，并制订工程验收计划；协助招标方进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建商的整改工作；审查承建单位提交的竣工文档；工程验收通过后，与招标方、承建商三方共同签署验收报告；复核确认或否决承建商编制的工程结算、决算；审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见； 向建设单位提交监理工作总结；将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交建设方；系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。其他需要监理的事项。

1.3.7移交阶段

各项目完工后根据相关合同督促承建商将完整的原始实施技术资料移交给招标方，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整包括：系统的设计方案、设计图纸；设备、软件、材料等；工程实施文档；工程竣工文档；及工程项目的整体移交。

1.3.8工程质保期阶段监理

依据委托监理合同约定的工程质量保修期规定的时间、范围和内容开展工作，主要有：

审核承建商的售后服务（定期维护）计划，并定期检查承建商是否按计划进行售后服务（定期维护）；定期对项目进行回访，协助解决技术问题；对项目建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录；当出现工程质量问题时，对工程质量问题原因进行调查分析并确定责任归属；对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止；审查造成质量问题的费用清单，并根据相关责任认定费用由谁支付；检查承建单位质保期履约情况，督促执行；审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；出具售后服务期的监理总结报告；其他需要监理的事项。

1.4监理机构及人员资质要求

1.4.1监理机构及人员的要求

项目的中标单位应组建项目监理机构，该工程监理机构必须满足以下要求：

1) 实行总监理工程师负责制，对项目重大决策提出建议和意见。

2) 项目监理要求以驻场监理为主要方式进行。

3) 总监理工程师和监理工程师必须具备与本项目类似的工作经验，且中标单位应保证驻场的监理工程师全职服务于本项目。

1.4.2总监理工程师的要求

1) 具有信产部或工信部和人事部联合颁发的信息系统监理师资格。具有类似项目的项目管理工作经验，并从事相关工作 5年或以上。

2) 项目验收前，未经我中心同意，总监理工程师不得变更。

1.4.3监理工程师的要求

1) 具有信产部或工信部和人事部联合颁发的信息系统监理师资格。

2) 从事信息系统监理工作不少于 2年。

3) 项目验收前，未经我中心同意，监理工程师不得变更。

1.5监理服务应遵守的基本准则

遵照国家信息产业部《信息系统项目监理暂行规定》(信部信〔2002〕570号)的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护我中心和承建单位的合法权益。工程监理应做到：

（一）投标人必须承诺严格遵守信息产业部颁发的《信息系统工程监理暂行规定》（信部信〔2002〕570号），没有承接过任何信息系统工程；

（二） 执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

（三）不得收受被监理单位的任何礼金；

（四） 不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

（五） 遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

（六） 坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；

（七） 坚持科学的态度和实事求是的原则。

1.6安全保密要求

本项目要求监理方遵守保密制度，确定项目保密责任人，同时要求投标人：

（一）按照国家、省市的有关法律法规文件规定，要求监理履行保密责任，

并遵守合同中有关保密要求；

（二）监理单位各级组织严格履行保密职责；

（三）按照保密规定开展监理工作。

1.7监理服务应遵循的依据

（一）监理行业的有关文件

1.信部信[2002]570号《信息系统项目监理暂行规定》；

2.信息系统工程监理单位资质管理办法；

3.信息系统工程监理工程师资格管理办法。

（二）信息系统建设有关的标准、规范或文件

1.EIA/TIATSB67 《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》；

2.GB50174-93 《电子计算机机房设计规范》；

3.GB 50169—92电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

4.SJ/T30003-93 《电子计算机机房施工及验收规范》；

5.GB_6650-86计算机房活动地板技术条件

6.GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》；

7.GB50057-94（2000年版）《建筑物防雷设计规范》；

8.GB/T 17544－1998《信息技术软件包质量要求和测试》；

9.GB/T12504-1990 《计算机软件质量保证计划规范》；

10.GB/T12505-1990 《计算机软件配置管理计划规范》；

11.GB 8567-88《计算机软件产品开发文件编制指南》

12.《计算机信息系统安全保护条例》；

13.《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定》；

14．《计算机信息网络国际互联网管理暂行规定实施办法》；

15.《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》；

16.《计算机信息网络国际互联网管理规定》；

17.《计算机病毒防治管理办法》。

第六章、 投标文件格式

一、封面

（采购人名称）

（项目名称）

投标文件

供应商：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托的代理人：         （签字或盖私章）

年    月    日

二、投标函

投  标  函

致：          （采购人名称）

（供应商名称）（以下称“我方”）已仔细研究了              （项目名称）      招标文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照招标文件要求递交符合要求的全部投标文件。

我方承诺如下内容：

      - 我方的投标文件包含第二章“供应商须知”投标文件组成中规定的全部内容。

      - 我方承诺在投标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

      - 我方在参与投标过程中根据采购小组要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成投标文件的组成部分。

      - 我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

      - 如确定我方成交：

- 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

- 我方承诺按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确【，且不存在招标公告“供应商不得存在的情形”中规定的任何一种情形】。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

      - 其他补充说明：【  填写 无/具体的其他说明或要求】

单位名称：                     （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或者其委托代理人：        （签字）

地址：

电话：

电子邮箱：

日期：XX年XX月XX日
三、廉洁承诺书

廉洁承诺书

致：             （采购人名称）

我公司自愿参加                （项目名称）投标，为保证招标活动公平、公正，依据国家法律法规和廉洁从业相关规定，现承诺如下：

- 不以他人名义参与投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

- 不与其他供应商相互串通报价或订立攻守同盟；

- 不与采购人串通投标；

- 不向采购人或采购小组成员行贿，包括提供现金(礼金)、礼券、礼品、购物卡、有价证券等财物，或娱乐、宴请、旅游等活动，或支付应由其个人承担的学费、餐费、医药费等各种费用等；

- 不通过非正常渠道探听采购过程中应当保密的信息，包括(潜在)供应商的数量与名称、采购小组成员名单和联系方式、其他供应商的投标文件、投标情况及成交推荐意见等。

- 不私下接触采购人或采购小组成员，利用人际关系干扰招标活动；

- 不在办公场所、唱价评审现场寻衅滋事、无理取闹或以其他手段非法干预、影响招标的过程和结果；

- 不捏造事实、伪造材料，或以非法取得的材料进行恶意投诉与诬陷；不毫无根据地散播不实消息，诋毁他人名誉，主观臆断反映问题与诉求；

- 不以低于成本报价；

- 不以其他方式排挤其他供应商的公平竞争；

- 在最近五年内参与的采购活动中没有行贿犯罪记录的。

如发生任何违反本承诺的行为，除按法律法规接受处罚外，采购人有权否决我方本次投标、宣布成交无效等。

供应商名称：　　　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人： 　　　 　（签字）

日期：XX年 XX月XX日

供应商基本情况

1、请附营业执照、组织机构代码证书、税务登记证书、或者加载统一社会信用代码的营业执照复印件且加盖单位公章。

- 请附相关资质证书等复印件且加盖单位公章。

五、近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 签订合同时间 | 合同金额 (万元) | 项目负责人 | 合同甲方 联系人 | 合同甲方联系人 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额累计： 万元 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.供应商必须如实填写，并保证内容真实可靠，如有弄虚作假，将取消报价资格。

2. 按合同签订时间，必须提供供货合同关键页复印件（包含但不限于合同首页、合同金额页、合同签字页、合同清单）或相关订单、票据、其他证明材料，否则业绩不予认可。

3.供应商应做好准备，如需核对合同原件内容，则须在要求时间内及时提供。

六、项目负责人及成员组成情况表

供应商名称（盖章）：__________________

项目名称：__________________

| 项目组中职务 | 姓名 | 学历 | 职务 | 本专业工作年限 | 证书编号 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 1、主要项目人员1 |  |  |  |  |  |  |
| 2、主要项目人员2 |  |  |  |  |  |  |
| 3、主要项目人员3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 资料管理员 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

请提供学历（学位）证、职称证等复印件

七、报价一览表

报价一览表

项目名称：___________________

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 报价具体金额 （含税） 单位：人民币 元 | 小写： （元） 大写： （元） |
|  | 总监姓名/职称 |  |
|  | 监理服务期 | 项目服务周期自签订合同之日起至本项目通过上级公安机关和市信息化主管部门的最终验收（以收到验收备案函之日为准）止。 |
|  | … |  |

注：

- 报价单位根据自身具体情况及工程实际要求，报监理费金额（含税）。如监理费金额（含税）超出最高限价（含税），报价将予以否决。报价单位应根据自身具体情况及项目实际要求对本招标项目报价。

- 所有可能涉及的收费项目，包括但不限于所有材料、人工、利润及相关税费等所有费用，都已在以上需求表列出，不在以上需求表中包含的项目，视为已在报价中综合体现，不得再另外收费。

- 如有多位总监理工程师的，上表可只填写一名总监理工程师。

报价人：_____________________（盖单位章）

年    月   日