兴国县2021年度”百日攻坚行动”农村供水工程巩固提升项目施工劳务遴选公告

# 一、项目概况及发包范围

1.项目名称：兴国县2021年度”百日攻坚行动”农村供水工程巩固提升项目施工劳务

2.发包方：兴国县自来水公司

3.工程项目建设地点：兴国县

4.承包方式：由甲方供应主材，承包方包辅材、机械机具等满足安装施工要求。

5.发包范围：本项目共13个标段，工程包括工程量清单、图纸及其他相关文件所涵盖的所有工作内容。

| 标段 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 要约价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高兴镇启光村（下排）集中供水改造工程 | 高兴镇 | 集中供水改造工程 | 4.93 |
| 二 | 高兴文溪村农饮巩固提升工程 | 高兴镇 | 农饮巩固提升工程 | 14.70 |
| 三 | 高兴镇小春华坑村农饮巩固提升工程 | 高兴镇 | 农饮巩固提升工程 | 91.95 |
| 四 | 高兴镇樟坑村呈祥片农饮巩固提升工程 | 高兴镇 | 农饮巩固提升工程 | 44.93 |
| 五 | 古龙岗镇江湖村农饮工程 | 古龙岗镇 | 农饮工程 | 99.39 |
| 六 | 古龙岗镇油桐村农饮工程 | 古龙岗镇 | 农饮工程 | 116.84 |
| 七 | 古龙岗镇集中供水改造工程 | 古龙岗镇瑶前、乐团（社际）等2处 | 集中供水改造工程 | 13.20 |
| 八 | 均村乡集中供水改造工程 | 均村乡长教（大务）、三坑（荷树排）、石门（社富）等3处 | 集中供水改造工程 | 19.46 |
| 九 | 均村乡小章村农饮提升工程 | 均村乡 | 农饮提升工程 | 26.79 |
| 十 | 均村乡中坊村农饮提升工程 | 均村乡 | 农饮提升工程 | 65.20 |
| 十一 | 梅窖镇黄沙村（禾目片）集中供水改造工程 | 梅窖镇 | 集中供水改造工程 | 9.76 |
| 十二 | 南坑乡集中供水改造工程 | 南坑乡楼溪（大建）、中叶村（寺坑）、郑枫（叶公坑）等3处 | 集中供水改造工程 | 18.88 |
| 十三 | 社富乡集中供水改造工程 | 社富乡双龙（石脑）、鹭溪（利民）、廖下（樟脑、寮下、高坪、罗坪）、溪源（社面、新兴）、留龙（高岭）等9处 | 集中供水改造工程 | 54.61 |

6.计划工期：总工期30日历天，计划开工时间2021年9月26日，竣工时间2021年10月26日。

7.定标方式：现场摇号，投标人若中一个标段，则不再参加其它任一标段的抽选，单个投标人只能中一个标段。

# 8.质量要求：达到国家施工验收规范合格标准。

# 二、投标（申请）人应具备的资格条件

1.投标人必须具有独立法人资格。

2.投标人必须具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包资质三级及以上或具有施工劳务企业资质。

3.企业安全生产许可证书。

三、应当提交的资格文件：

1.企业营业执照复印件加盖公章。

2.企业资质证书复印件加盖公章。

3.企业安全生产许可证书复印件加盖公章。

4.投标承诺书。

5.授权委托书。

四、开标时间、地点：

时间：2021年9月24日10点00分（北京时间）

地点：赣州华昇咨询管理有限责任公司 (兴国县潋江镇凤凰大道75号401房 <法院对面>)

五、凡有意参加本项目的投标人于2021年9月22日到赣州华昇咨询管理有限责任公司报名。（逾期不接受报名）

时间：上午8：30至12：00　，下午14：30至17：30

方式：现场报名（报名时请提供营业执照复印件）

地址：兴国县潋江镇凤凰大道75号401房 （法院对面）

联系人：谢忠燕/0797-7889997，15970739662

七、各投标人若对此次招标项目有任何疑问，可于投标截止日之前来电咨询。

## 1.发包人

名    称：　兴国县自来水公司

地    址：　兴国县凤凰大道100号

联系方式：　18178991088

## 2.代理机构信息

名    称：　赣州华昇咨询管理有限责任公司

地　　址：　兴国县潋江镇凤凰大道75号401房（法院对面）

联系方式：　0797-7889997

## 3.项目联系方式

项目联系人：谢忠燕

电　　 话：15970739662

兴国县自来水公司

2021年9月18日

投标承诺书

兴国县自来水公司：

1、根据兴国县2021年度”百日攻坚行动”农村供水工程巩固提升项目施工劳务遴选公告，我单位经考察现场和仔细研究公告的全部内容后，我单位全面响应发包人发出的要约价，该要约价为我单位的投标报价，投标报价即为中标价，中标价即为合同价。按合同约定实施和完成本发包范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

| 标段 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 要约价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高兴镇启光村（下排）集中供水改造工程 | 高兴镇 | 集中供水改造工程 | 4.93 |
| 二 | 高兴文溪村农饮巩固提升工程 | 高兴镇 | 农饮巩固提升工程 | 14.70 |
| 三 | 高兴镇小春华坑村农饮巩固提升工程 | 高兴镇 | 农饮巩固提升工程 | 91.95 |
| 四 | 高兴镇樟坑村呈祥片农饮巩固提升工程 | 高兴镇 | 农饮巩固提升工程 | 44.93 |
| 五 | 古龙岗镇江湖村农饮工程 | 古龙岗镇 | 农饮工程 | 99.39 |
| 六 | 古龙岗镇油桐村农饮工程 | 古龙岗镇 | 农饮工程 | 116.84 |
| 七 | 古龙岗镇集中供水改造工程 | 古龙岗镇瑶前、乐团（社际）等2处 | 集中供水改造工程 | 13.20 |
| 八 | 均村乡集中供水改造工程 | 均村乡长教（大务）、三坑（荷树排）、石门（社富）等3处 | 集中供水改造工程 | 19.46 |
| 九 | 均村乡小章村农饮提升工程 | 均村乡 | 农饮提升工程 | 26.79 |
| 十 | 均村乡中坊村农饮提升工程 | 均村乡 | 农饮提升工程 | 65.20 |
| 十一 | 梅窖镇黄沙村（禾目片）集中供水改造工程 | 梅窖镇 | 集中供水改造工程 | 9.76 |
| 十二 | 南坑乡集中供水改造工程 | 南坑乡楼溪（大建）、中叶村（寺坑）、郑枫（叶公坑）等3处 | 集中供水改造工程 | 18.88 |
| 十三 | 社富乡集中供水改造工程 | 社富乡双龙（石脑）、鹭溪（利民）、廖下（樟脑、寮下、高坪、罗坪）、溪源（社面、新兴）、留龙（高岭）等9处 | 集中供水改造工程 | 54.61 |

2、我单位承诺在投标有效期内不修改、撤消投标资格文件。

3、如我方中标，下列承诺有效：

（1）在规定的期限内按要约价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

（2）按照合同规定和时间向你方递交履约保证金。

（3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程，在施工中忠实履行合同。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确和有效。

投标单位：（单位章）

法定代表人（签字或盖章）

地    址：                        电    话：

传    真：

邮政编码：

日期：    年   月   日

授 权 委 托 书

本人（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改兴国县2021年度”百日攻坚行动”农村供水工程巩固提升项目施工劳务的投标资格文件，参加该工程项目的投标活动和办理投标相关事宜。代理人在开标、评标活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：自2021 年  月   日至2021年  月  日

代理人：             性别：           年龄：

职  务：

代理人无转委托权。特此委托。

附法定代表人、代理人身份证复印件

投标单位：（单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：  年   月  日