山东云信铝业科技有限公司年产10万吨铝中间合金项目（一期）

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目设计简况

本项目的环境保护设施未纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2 项目施工简况

本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3 项目验收过程简况

山东云信铝业科技有限公司于2019年9月在茌平区行政审批服务局注册成立，注册资本23500万元人民币，主要从事铝合金、中间合金、铝挤压产品及相关材料的研发、生产、销售，位于山东省聊城市茌平区信发街道信发路1号（山东信发华信铝业有限公司院内），本项目中心地理位置坐标东经116°15'9.89"、北纬36°37'5.67"。

本项目是尚未建设完全，本次验收范围为山东云信铝业科技有限公司年产10万吨铝中间合金项目（一期）。

2019年10月28日，山东云信铝业科技有限公司委托山东民通环境安全科技有限公司编制了《山东云信铝业科技有限公司年产10万吨铝中间合金项目环境影响报告书》；2020年7月15日聊城市茌平区行政审批服务局以茌行审投资环审[2020]11号文件予以批复。

2021年12月聊城欧高环境检测中心接受山东云信铝业科技有限公司委托，对“山东云信铝业科技有限公司年产10万吨铝中间合金项目（一期）”进行验收检测。于2021年11月26日、11月27日进行了验收检测，对监测数据进行了分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告的编制。

验收结论为：山东云信铝业科技有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，于2022年01月03日验收工作组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本公司己建立环保组织机构及规章制度。本公司成立了环境保护工作组：

组长：负责企业环保全面工作，是企业环保的第一责任人。

副组长：负责企业环保工作的日常监督管理，负责环保相关信息搜索、培训、宣传及执行；保卫科负责厂区环境安全卫生的日常维护；负责车间生产环境卫生的控制，负责车间用电的控制；负责相关环保设备设施的维护及日常运转。负责固废的外运和处理及必要的环保设备的购置。

本公司针对各项环保设施制订了运行维护管理制度、设施操作规程。

（2）环境风险防范措施

①对装置的管道、阀门、法兰等接口处，要定期或不定期的巡回检查，一旦发现泄漏，应及时上报有关部门，并立即组织抢修。

②要进一步完善废气处理装置，保障装置的正常运行。

③根据泄漏事故的影响范围预测结果，在配套安全生产防护措施时，应按最大安全半径和最短人群疏散时间进行设计。

④在出现大面积物料泄漏时，组织疏散，减少伤害。

⑤为防止电气误操作，高压开关和隔离开关以及接地刀闸之间应装设闭锁装置。高压开关柜应具备防止误分，误合，防止带负荷拉合隔离开关，防止带电挂接地线，防止带接地线合断路器或隔离开关，防止误入带电间隔等功能。

⑥作业场所根据作业特点及防护标准配备急救箱。

⑦备用电源：设双回路电源或备有柴油发电机组。

⑧根据工艺参数确定管道等级，选用优质阀门。各类控制阀门严格按工艺要求操作。

⑨储存物料应远离火源，采用防爆电机和防爆电气设备及隔爆型监控仪表。一旦发生火灾，要切断储罐进出口阀门，然后用泡沫、干粉等灭火。

⑩联锁保护：其中任何一台设备发生故障将发出停机讯号，以保证安全生产。

⑪天然气泄漏时，当空气中浓度达到 25%时，可导致人体缺氧而造成精神系统损伤，严重时表现为呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。生产过程中，一旦发现天然气泄漏，排线人员立刻达到现场，关闭阀门，切断气源，积极抢救人员；及时防止燃烧爆炸事故，控制各种火源，进入泄漏区排险人员，严禁穿钉鞋和化纤衣服，以免发生碰撞产生火花；在泄漏区域周围至少隔离 50 米，将人员转移至上风向，不要停留在地势低洼区域。

（3）环境监测计划

对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测技术指南》及排污许可要求执行。监测制度详细内容见下表。

监测计划一览表

| 项目 | 监测制度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 监测项目 | 有组织 | DA001：SO2、NOX、颗粒物、氟化物、氯化氢、铜及其化合物、锰及其化合物、铍及其化合物； DA002：颗粒物。 |
|  |  | 无组织 | 氯化氢、氟化物、颗粒物、铍及其化合物。 |
|  | 监测布点 | 有组织 | DA001和DA002 |
|  |  | 无组织 | 上风向一个点，下风向三个点 |
|  | 监测频率 | 正常情况下半年一次，每次连续1天，每天采样3次，采样时间需保证能够达到最低检出限。 |  |
|  |  | 非正常情况发生时，随时安排必要的监测 |  |
|  | 采样分析、数据处理 | 按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》的有关规定进行 |  |
| 噪声 | 监测项目 | LeqdB（A） |  |
|  | 监测布点 | 厂界 |  |
|  | 监测周期与频率 | 1次/季度 |  |
|  | 执行排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准 |  |
| 废水 | 监测项目 | pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油、全盐量 |  |
|  | 监测布点 | 污水排放口 |  |
|  | 监测周期与频率 | 1次/季度 |  |
| 固体 废物 | 监测项目 | 统计厂内固体废物名称、产生量、处理方式（去向）等，按照生产固废和生活垃圾分类统计 |  |
|  | 监测周期与频率 | 每月统计一次 |  |

2.2 配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本公司不涉及区域削减污染物总量措施，所有生产设备中没有需淘汰的落后产能设备。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目卫生防护距离内无环境敏感点。

2.3 其他措施落实情况

本项目不涉及林地、珍稀动物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

项目验收现场检查会专家提出的整改意见及整改措施如下：

（1）生产过程中严格落实制定的环境风险防范措施，及环境保护管理计划。

整改/修改情况：生产过程中已严格落实制定的环境风险防范措施，并已制定公司环境保护管理计划。

（2）按照已申领的排污许可证进行自行监测，完善监测手段或委托有资质单位定期监测。

整改/修改情况：公司严格按照已申领的排污许可证进行自行监测，并委托有资质单位定期监测。

（3）加强固废管理，环保设备定期维护。

整改/修改情况：公司已加强固废管理，并安排维修人员定期维护环保设备。