山东华统面业有限公司面粉生产线提升改造项目

竣工环境保护验收检查意见

2024年11月10日，山东华统面业有限公司组织召开了山东华统面业有限公司面粉生产线提升改造项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（山东华统面业有限公司）、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东华统面业有限公司，成立于2008年，位于山东省聊城市，是一家以从事食品制造业为主的企业。经营范围包括农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售等。山东华统面业有限公司现有工程包括《年产6万吨小麦面粉项目》和《小麦面粉加工扩建项目》。2012年3月，建设单位委托聊城大学编制《年产6万吨小麦面粉项目环境影响报告表》，批复文号为茌环管〔2012〕49号，2015年8月16日通过了茌平县环境保护局验收（茌环验〔2015〕13号）。2017年7月，建设单位委托聊城大学编制《小麦面粉加工扩建项目环境影响报告表》，2017年9月4日取得了茌平县环境保护局出具的审批文件（茌环管〔2024〕44号）；2018年3月建设单位进行自主竣工环境保护验收工作。为了顺应市场需求、提质增效、节能减排等，山东华统面业有限公司决定建设生产线提升改造项目。项目建成后，达到年产21万吨小麦面粉的生产能力，达到21万吨/年面粉自动包装及3600吨面粉储备的能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2024年3月，山东华统面业有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制《山东华统面业有限公司面粉生产线提升改造项目环境影响报告表》，2024年5月10日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2024〕44号文对该项目进行了批复。

2024年10月，山东华统面业有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2024年10月09日、10月10日、10月11日、10月12日对山东华统面业有限公司面粉生产线提升改造项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。本次项目验收范围为山东华统面业有限公司面粉生产线提升改造工程项目。2024年11月10日，山东华统面业有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司对山东华统面业有限公司面粉生产线提升改造项目进行自主验收并验收通过。

（三）投资情况

项目总投资600万元，环保投资160万元。

（四）验收范围

- 山东华统面业有限公司面粉生产线提升改造项目

- 二、工程变动情况

建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，才属重大变更。依据以上《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目技改部分不涉及废水的产生。技改完成后全厂润麦水随产品带走，抑尘用水自然蒸发损耗，生活废水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。

（二）废气

本项目营运期废气主要来源于原料清理、制粉、打包过程产生的粉尘等。

①有组织废气

- （1）原料卸料

- 项目购进的原粮中含有少量轻杂质，卸粮工序会有粉尘产生。项目在卸粮区上方设置集尘罩，并通过管道汇集到一起，进入到脉冲除尘器中进行处理，通过现有1根35m高排气筒DA001进行排放。

- （2）初清工艺

- 项目购进的原粮中含有少量轻杂质，利用筛分设备对原粮进行初筛，处理过程会产生粉尘。初清环节均为密闭连续生产，采用密闭管道+脉冲除尘，粉尘通过密闭集尘管道由1套脉冲除尘器处理（TA002），经35m高2#排气筒引至初清车间楼顶排放（DA002）。

- （3）清理工序

- 本项目清理包含毛麦清理、净麦清理两个部分，均会产生粉尘。①毛麦清理：项目毛麦清理包括筛选、去石、打麦、磁选，处理过程会产生粉尘。毛麦清理环节为密闭连续生产，采用密闭管道+脉冲除尘，项目配置2套脉冲除尘器（TA003、TA004），粉尘通过密闭集尘管道由各自配套的脉冲除尘器处理，经35m高3#、4#排气筒引至毛麦清理车间楼顶排放（DA003、DA004）。②净麦清理：毛麦经过加水润麦后进入净麦仓，然后经封闭的去石机、振动筛、碾剥麦机、色选机等设备进一步清理，此工序粉会产生极少粉尘。净麦清理环节为密闭连续生产，采用密闭管道+脉冲除尘。粉尘经密闭集尘管道由1套脉冲除尘器（TA005）进行处理，经35m高5#排气筒引至净麦清理车间楼顶排放（DA005）。

- （4）制粉过程

- 本项目磨制工序包括：磨粉、筛分、清粉和打麸，会产生粉尘。制粉工段各设备均为封闭式设备，项目配置6套脉冲除尘器（TA006、TA007、TA008、TA009、TA010、TA011），粉尘通过密闭集尘管道由各自配套的脉冲除尘器处理，处理后经35m高6#、7#、8#、9#、10#、11#排气筒引至制粉车间楼顶排放（DA006、DA007、DA008、DA009、DA010、DA011）。

- （5）包装工序

- 本项目包装工序包含次粉打包，麸皮打包，面粉检查筛、配粉和打包，会产生粉尘。项目面粉装袋包装过程中，面粉从出粉口卸落入袋中时，由于出口与包装袋有一定落差，产品下落时受到一定冲击力产生粉尘。包装环节均为密闭连续生产，采用密闭管道+脉冲除尘，粉尘通过密闭集尘管道由1套脉冲除尘器处理（TA012），经35m高12#排气筒引至配粉打包车间楼顶排放（DA012）。

②有组织废气

项目无组织颗粒物主要来自卸粮工段未被收集的颗粒物，由于厂房封闭很好，极少颗粒物逸散到外环境，通过加强车间日常管理、增加绿化和车间通风换气等措施，减少对周围环境的影响。

（三）噪声

本项目噪声主要来源于磨粉机、配麦器、去石机、打麦机、旋振筛、清粉机、除尘器、风机等设备运转产生的噪声。项目采取的主要降噪措施包括：选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声；保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要包括卸粮、初清、清理等过程产生的杂质、除尘器收集的粉尘、废包装材料和废润滑油桶、废润滑油、废含油抹布。

（1）卸粮、初清、清理等过程产生的杂质

根据项目实际生产情况，处理小麦会产生杂质，项目产生的杂质属于一般固废，日常日清，委托环卫部门定期清运。

（2）除尘器收集的粉尘

项目制粉过程中除尘器收集的粉尘属于一般固废，收集后外售需求单位。

- 废润滑油桶（HW49 900-041-49）

- 本项目使用润滑油过程会产生废润滑油桶，收集后暂存于危废间，定期委托有危废处理资质单位处理处置。

- 废润滑油（HW49 900-217-49）

- 项目机械维修过程中会产生废润滑油，废润滑油属于危险废物，收集后暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。

- 废含油抹布（HW49 900-041-49）

机械维修中会产生废含油抹布，属于危险废物中的豁免危废，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，环卫部门定期清运。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《山东华统面业有限公司面粉生产线提升改造项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废水

本项目技改部分不涉及废水的产生。技改完成后全厂润麦水随产品带走，抑尘用水自然蒸发损耗，生活废水经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。

2、废气

验收监测期间，排气筒有组织颗粒物最高浓度为1.9 mg/m3，满足颗粒物有组织排放浓度执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“一般控制区”标准限值要求（20mg/m3）；排气筒有组织颗粒物最高排放速率为0.021kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求（h=35m：31kg/h）。

验收监测期间，无组织颗粒物最高排放浓度为0.389 mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中无组织排放浓度限值：1.0 mg/m3。

3、噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58 dB(A)，夜间最大噪声值为46 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）要求。

4、固体废物

项目产生的固体废物主要包括卸粮、初清、清理等过程产生的杂质、除尘器收集的粉尘、废包装材料和废润滑油桶、废润滑油、废含油抹布。

（1）卸粮、初清、清理等过程产生的杂质

根据项目实际生产情况，处理小麦会产生杂质，项目产生的杂质属于一般固废，日常日清，委托环卫部门定期清运。

（2）除尘器收集的粉尘

项目制粉过程中除尘器收集的粉尘属于一般固废，收集后外售需求单位。

- 废润滑油桶（HW49 900-041-49）

- 本项目使用润滑油过程会产生废润滑油桶，收集后暂存于危废间，定期委托有危废处理资质单位处理处置。

- 废润滑油（HW49 900-217-49）

- 项目机械维修过程中会产生废润滑油，废润滑油属于危险废物，收集后暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。

- 废含油抹布（HW49 900-041-49）

机械维修中会产生废含油抹布，属于危险废物中的豁免危废，全过程不按危险废物管理，混入生活垃圾，环卫部门定期清运。

竣工环境保护验收监测结果表明：本次验收项目产生的废气、噪声经处理设施处理后均稳定达标排放；项目生产过程中产生的固废和废水处置措施合理有效，去向明确，对外环境影响较小。综上所述，山东华统面业有限公司面粉生产线提升改造项目满足建设项目竣工环境保护验收条件。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，固体废物、废水能够得到妥善处理。

六、验收结论

山东华统面业有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘；

2、定期加强车间通风，确保厂界无组织废气排放达到标准，减少对周围环境的影响；

3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

八、验收人员信息

见附件。

山东华统面业有限公司

2024年11月10日

附件：