陆地石油科技(山东)有限公司年产1万吨硫铵颗粒肥项目

竣工环境保护验收检查意见

2025年10月12日，陆地石油科技(山东)有限公司组织召开了陆地石油科技(山东)有限公司年产1万吨硫铵颗粒肥项目竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（陆地石油科技(山东)有限公司）、验收监测报告编制单位并特邀2名专家组成。验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告书及其批复等要求对本项目进行验收。经认真研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

陆地石油科技(山东)有限公司成立于2022年05月07日，位于山东省聊城市茌平区乐平铺镇看守所东临100米院内，占地面积约1600平方米（土地性质为工业用地）。建设项目为《陆地石油科技（山东）有限公司年产1万吨硫铵颗粒肥项目》，总投资1000万元。本项目租赁茌平县德玺生物肥料有限责任公司闲置车间，购置造粒机、搅拌机、分料机、筛分机、破碎机、输送机、定量包装机、烘干机、主机平台、成品料仓及配套设施等设备，建设1条复混肥生产线，项目建成后可实现年产1万吨硫铵颗粒肥的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2023年1月，陆地石油科技(山东)有限公司委托碧宇生态环保科技(山东)有限公司编制《陆地石油科技（山东）有限公司年产1万吨硫铵颗粒肥项目》，2023年5月15日聊城市茌平区行政审批服务局以聊茌行审环管〔2023〕31号文对该项目进行了批复。

2025年9月，陆地石油科技(山东)有限公司委托山东玖玺环保科技有限公司于2025年09月09日、09月10日对陆地石油科技(山东)有限公司年产1万吨硫铵颗粒肥项目进行了验收检测。后对检测数据进行分析论证，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目总投资1000万元，环保投资35万元。

（四）验收范围

- 陆地石油科技(山东)有限公司年产1万吨硫铵颗粒肥项目

- 二、工程变动情况

依据《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688号）分析，本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，因此本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

- 项目无生产废水产生，废水主要为职工生活污水。

项目劳动定员6人，生活用水量为68.4m3/a，生活污水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量约为54.72m3/a。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N。目前该区域市政污水管网尚未敷设，因此，生活污水排入化粪池，定期委托环卫部门清运，待市政污水管网敷设后，生活污水排入化粪池预处理后，排入市政污水管网处理。运行过程中应加强化粪池防渗管理，在加强防渗处理和风险防范的基础上，项目对周围地表水和地下水环境影响较小。

（二）废气

（1）有组织废气

硫铵颗粒肥生产线生产过程中原料投料、破碎、造粒、筛分、烘干、包装工序产生的废气经集气罩收集+袋式除尘器处理后，通过1根15m高的排气筒DA001排放；

- （2）无组织废气

项目无组织废气主要包括生产过程中未被收集的颗粒物、氨气、硫化氢、臭气浓度，通过通过加强车间日常管理、增加绿化和车间通风换气等措施，减少对周围环境的影响。

（三）噪声

项目噪声主要来源于搅拌机、破碎机、筛分机、造粒机、烘干机、输送机、定量包装机、风机等运行设备产生的噪声。通过选用低噪声的设备、基础减振、隔声，风机与管道采取软连接，对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态等降噪措施，减少噪声对环境的影响。运营期厂界噪声须执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

（四）固体废物

- 项目固体废物主要为废包装材料、筛分工序产生的不合格产品、袋式除尘器收集的粉尘、车间清扫颗粒物和生活垃圾。

- （1）一般固体废物

- ① 废包装材料：项目原料采用袋装，产生的废包装材料经收集后外售；

- ② 不合格产品：筛分工序筛选出来的不合格粒径的产品集中收集后回收利用；

- ③收集尘：袋式除尘器收集的粉尘经集中收集后回收利用；

- ④车间清扫颗粒物：通过车间沉降和车间封闭抑尘后收集的颗粒物经集中收集后回用于生产；

- （2）生活垃圾

职工生活垃圾按0.5kg/人·d 核算，拟建项目每年生产300天，职工共计6人，则职工生活垃圾产生量约为0.9t/a，由环卫部门清运处理。

- 四、环境保护设施调试效果

第三方环境监测公司出具了《陆地石油科技(山东)有限公司年产1万吨硫铵颗粒肥项目竣工环境保护验收监测报告》，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在75%以上，符合验收监测应在工况的要求。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为2.2mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)表1中一般控制区标准：颗粒物 20mg/m3；有组织颗粒物最大排放速率为0.012kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2排放速率限值标准：颗粒物（15m：3.5kg/h）；有组织氨、硫化氢最大排放速率分别为0.00965kg/h、0.000873kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放速率限值标准：（氨气 4.9kg/h；硫化氢 0.33kg/h）。

验收监测期间，厂界无组织颗粒物最大排放浓度为：0.357mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中厂界无组织排放浓度限值要求：1.0mg/m3；无组织氨最大排放浓度为0.12mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中排放浓度限值要求：1.5mg/m3；无组织硫化氢最大排放浓度为0.014mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中排放浓度限值要求：0.06mg/m3；无组织臭气浓度最大排放浓度最大为20（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 1 中排放浓度限值要求：20（无量纲）。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间最大噪声值为58 dB(A)，、满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准（昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)）要求。

3、固体废物

- 项目固体废物主要为废包装材料、筛分工序产生的不合格产品、袋式除尘器收集的粉尘、车间清扫颗粒物和生活垃圾。

- （1）一般固体废物

- ① 废包装材料：项目原料采用袋装，产生的废包装材料经收集后外售；

- ② 不合格产品：筛分工序筛选出来的不合格粒径的产品集中收集后回收利用；

- ③收集尘：经计算，项目袋式除尘器收集的粉尘量约为89.991t/a，集中收集后回收利用；

- ④车间清扫颗粒物：经计算，项目通过车间沉降和车间封闭抑尘后收集的颗粒物量约为 8.08t/a，集中收集后回用于生产；

- （2）生活垃圾

职工生活垃圾按0.5kg/人·d 核算，拟建项目每年生产300天，职工共计 6 人，则职工生活垃圾产生量约为0.9t/a，由环卫部门清运处理。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声、废水能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

陆地石油科技(山东)有限公司在项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收工作组原则同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、车间地面上撒漏的粉状物料应及时清理，保持车间地面清洁，防止扬尘。

2、定期检查废气收集设施的运行情况，确保废气有效收集和处理；

3、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求执行，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求执行。

八、验收人员信息

见附件。

陆地石油科技(山东)有限公司

2025年10月12日

附件：